Projectplan

Leven Ontmoeten Spelen

Maria Hoop

Werken aan leefbaarheid

doe je samen!

Inleiding

Het is een veelbesproken onderwerp; leefbaarheid in de kernen. Hierin hebben we als inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid. We kunnen zelf actief bijdragen aan een prettige woon- en leefomgeving. Dit projectplan beschrijft het burgerinitiatief van Stichting LOS Maria Hoop.

Stichting LOS Maria Hoop

Na een periode van voorbereidingen heeft Stichting LOS Maria Hoop begin april 2018 haar oprichtingsakte getekend. De term LOS staat voor ‘Leven Ontmoeten Spelen’. De stichting bestaat uit acht leden die woonachtig zijn in Maria Hoop en is ontstaan vanuit de motivatie om iets te betekenen voor de leefbaarheid in eigen dorp, op het gebied van ontmoet- en speelvoorzieningen.

Waarom dit initiatief

Maria Hoop is een kleine kern waar naast een basisschool en gemeenschapshuis weinig voorzieningen zijn. Het dorp heeft twee verouderde sobere speeltoestellen, die niet geschikt zijn  voor alle leeftijden en die weinig uitdagend zijn. Op verschillende locaties in het dorp zijn de afgelopen jaren ruimtelijke aanpassingen gedaan, er is bijvoorbeeld  een nieuw wandelpad aangelegd. De plekken stralen echter weinig sfeer uit, hebben geen uitnodigend karakter en bieden geen speelvoorzieningen. Wij zijn ervan overtuigd dat er zoveel meer mogelijk is in het dorp, wat het woongenot voor jong en oud ten goede komt.

Wij willen als stichting een bijdrage leveren aan het behoud en verbeteren van de leefbaarheid in het eigen dorp, waarbij specifiek aandacht is voor ontmoet- en speelvoorzieningen.

Kinderen spelen steeds minder buiten. Tegenwoordig heeft het beeldscherm een enorme aantrekkingskracht. Het buiten spelen maakt op steeds jongere leeftijd plaats voor de IPad en smartphone. Volgens cijfers wordt het minimaal 1 uur matig intensief bewegen per dag door 45% van de kinderen niet meer gehaald. De neveneffecten hiervan beginnen een steeds groter probleem te vormen. 20% van de kinderen kan zelfs geen bal meer vangen.

Meer dan 80% van de volwassenen haalt het minimum aan matig intensieve inspanning per dag niet. Overgewicht wordt een steeds groter probleem in de Nederlandse samenleving. Tieners zitten meer dan 10 uur per dag stil. 16% van de kinderen tussen 12 en 18 jaar heeft overgewicht en ca. 12% van de kinderen van 4-12 jaar. Deze percentages zijn de laatste jaren steeds verder gestegen.

Naast het minder buiten spelen en bewegen is ook sociale isolatie, met name onder ouderen, een groeiend probleem.

Wat we willen bereiken

Als Stichting LOS zetten wij ons in om de leefbaarheid in ons dorp te bevorderen door het realiseren van buiten ontmoet- en speelvoorzieningen, verspreid over verschillende locaties in het dorp, maar toch in verbinding met elkaar.

Het voornemen is om plekken in het dorp op te knappen en te creëren, dat deze plekken een functie (spelen, bewegen, sporten, ontmoeten) krijgen en er fysieke en (meer) sociale verbindingen in het dorp ontstaan. Het gaat om toegankelijke locaties waar zowel jong als oud, met en zonder beperking in een natuurlijke omgeving en dichtbij huis kunnen vertoeven, bewegen, spelen en samen komen.

Wij willen jong en oud (weer) verleiden om naar buiten te gaan. Buiten zijn en spelen is niet alleen leuk, maar ook gezond! Spelen is bewegen en bewegen helpt om overgewicht tegen te gaan of te verminderen. Buiten spelen draagt bij aan de sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling. Een speelplek biedt kinderen en jongeren de gelegenheid om andere leeftijdsgenoten te treffen en samen te spelen. Daarnaast heeft een speelplek ook voor volwassenen een belangrijke ontmoetingsfunctie.

Een ander belangrijk doel is de inwoners van het dorp meer te betrekken bij het verbeteren van hun eigen woon- en leefomgeving. Samen de handen uit de mouwen steken en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Daarbij worden verbanden gelegd naar andere initiatieven in het dorp. Samen kun je zoveel meer. Dat is reeds bewezen met de reorganisatie en totale renovatie van gemeenschapshuis De Annendaal, waarin nagenoeg alle gebruikers, verenigingen en stichtingen van Maria Hoop de afgelopen jaren met succes nauw hebben samengewerkt. Van dit nieuwe netwerk in Maria Hoop zal ook ons initiatief in meerdere opzichten meeprofiteren en ook bijdragen tot verdere groei van de samenwerking in het dorp.

Met ons initiatief willen wij als stichting bijdragen aan het prettig wonen en leven in Maria Hoop, voor nu en ook in de toekomst. Willen we in ons eigen dorp iets realiseren, dan zullen we als inwoners daar samen mee aan de slag moeten!

Draagvlak in het dorp

Vanaf de start van ons initiatief hebben wij het dorp betrokken, het is een gezamenlijk project: van, voor en door het dorp!

We hebben als stichting bijeenkomsten in het dorp georganiseerd om inwoners te informeren, te enthousiasmeren en om input vanuit het dorp te krijgen. We hebben onze dorpsgenoten, jong en oud, opgeroepen om mee te denken en mee te doen. Hier is goed gehoor aan gegeven.

Gezamenlijk zijn we aan de slag gegaan met vragen als: welke plekken in het dorp kunnen we versterken? Waar kunnen fysieke en sociale verbindingen worden gelegd? Wat vinden we als dorp belangrijk als het gaat om de thema’s spelen en ontmoeten? Waar is behoefte aan?

Dit heeft een gezamenlijk gedragen plan opgeleverd.

Voor iedereen

Ons initiatief richt zich op het hele dorp. De te realiseren ontmoet- en speelvoorzieningen zijn vrij toegankelijk. Het is de bedoeling dat zowel jong als oud er gebruik van kan maken. We gaan samen met het dorp voor een publieke ruimte waar iedereen zich thuis voelt en ook bij betrokken wil zijn.

Zo kwam tijdens de dorpsbijeenkomsten naar voren dat er in het dorp behoefte is aan een speelvoorziening die ook toegankelijk is voor kinderen met een beperking. We hebben onder andere contact hiervoor gehad met De Speeltuinbende. Daarnaast hebben we contact met Stichting MORRIS, in ons eigen dorp; voor uitwisseling van informatie, hun expertise en samenwerking. Bij de inrichting van de ontmoet- en speelvoorzieningen zal rekening worden gehouden met de mogelijkheid om te spelen met een beperking. Dit is ook met de leverancier afgestemd. We willen graag dat iedereen mee kan doen.

Ook met de doelgroep ouderen wordt rekening gehouden. Voor deze groep zijn vooral de aspecten ontmoeten en bewegen van belang. Doordat het plan bestaat uit verschillende locaties ontstaat er een ‘verbindingsroute’ in het dorp. Een leuke route, waarmee we het voor jong en oud aantrekkelijk willen maken om te gaan bewegen.

De basisschool en kinderopvang in het dorp kunnen ook gebruik maken van de voorzieningen. Naast spelen kunnen de voorzieningen gebruikt worden om te leren, in het te realiseren speelbos worden bijvoorbeeld educatieve (natuur)elementen verwerkt.

In ons dorp wonen kinderen die tweetalig worden opgevoed en nog niet in alle gevallen de Nederlandse taal goed beheersen. Een speelplek geeft deze kinderen de mogelijkheid om met andere kinderen in contact te komen en d.m.v. spel en samenspelen de taal te leren of verbeteren.

Daarnaast zijn er gezinnen die van de bijstand leven. Deze gezinnen hebben niet de financiële mogelijkheden om bijvoorbeeld op vakantie te gaan of naar een pretpark. Deze groep is vaak genoodzaakt om een alternatief te zoeken, bij voorkeur dichtbij en goedkoop. Met het realiseren van ontmoet- en speelvoorzieningen in ons eigen dorp creëren we juist ook voor deze groep iets waar zij aan mee kunnen doen.

Betrokken partijen en samenwerking

In het proces tot nu toe zijn onder andere betrokken en verbindingen gelegd met: inwoners Maria Hoop (jong en oud), verenigingen die actief zijn in het dorp, basisschool De Bolleberg, gemeenschapshuis De Annendaal, de wijkagent, jongerenwerker van welzijnsorganisatie Menswel, leverancier Eibe, een speelruimte adviseur.

Vanaf de start van ons initiatief hebben we overleg met de gemeente Echt-Susteren en werken samen op basis van gelijkwaardig partnerschap. Wij als stichting in de regierol en de gemeente in een faciliterende rol.

Verder hebben we specifiek aandacht voor de direct omwonenden van de diverse locaties: wat vinden zij belangrijk? Zij moeten zich ook gesteund voelen in geval van eventuele overlast in de toekomst.

Brainstormbijeenkomst

Allereerst hebben we als stichting in april 2018 een brainstormbijeenkomst in Maria Hoop georganiseerd over het thema ontmoet- en speelvoorzieningen. Via verschillende media, waaronder de lokale omroep, onze facebookpagina en de facebookpagina van Maria Hoop en een uitnodiging in de dorpskrant, is de brainstormbijeenkomst onder de aandacht gebracht. We hebben onze mede-inwoners opgeroepen om mee te denken, mee te praten en mee te doen. Verenigingen in Maria Hoop hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

We hebben ons als stichting voorgesteld en ook vooral uitgedragen dat het een plan van het dorp moet worden. Vertegenwoordigers vanuit de gemeente Echt-Susteren waren aanwezig bij de bijeenkomst en leverden een bijdrage door een presentatie te geven over actief burgerschap, aanpak en voorbeelden. Daarnaast waren ook andere samenwerkingspartners aanwezig, waaronder de wijkagent en een jongerenwerker.

In groepjes heeft een brainstormsessie plaatsgevonden. Samen is nagedacht over locaties en mogelijkheden en zijn wensen, behoeften en ideeën voor ontmoet- en speelvoorzieningen verzameld. We waren verheugd met de opkomst en de positieve reacties vanuit het dorp.

Sfeerbeelden van de brainstormbijeenkomst

Kinderinspraak en participatie

Bij een initiatief voor speelvoorzieningen in het dorp kan de inspraak van kinderen uiteraard niet ontbreken. Hiervoor hebben we de samenwerking opgezocht met basisschool De Bolleberg in Maria Hoop. De kinderen hebben via de basisschool meegedaan aan een kinderinspraakproject. Zij hebben hun programma van eisen en wensen opgesteld. We hebben de kinderen gevraagd om op een ‘verlanglijstje’ aan te geven wat hun favoriete speelfuncties en ideeën zijn. Ook hebben we de kinderen gevraagd om hun ideale speeltuin te tekenen. Deze activiteit heeft ons inzicht gegeven in de wensen en ideeën van de kinderen. Het is belangrijke input voor het ontwerp van het plan.

De ‘verlanglijstjes’ van de kinderen

| Leeftijd | Speelfuncties met hoogste score |
| --- | --- |
| 4-6 jaar | Glijden Kabelbaan Kruipen |
| 6-8 jaar | Bouwen Kabelbaan Schommelen |
| 8-10 jaar | Bouwen Draaien Kabelbaan |
| 10-12 jaar | Basketballen Bouwen Kletsen Voetbal |

Een aantal creaties van kinderen

De inspraak van de kinderen is een eerste stap. De kinderen worden ook betrokken in het verdere proces, bij het ontwerp en bij de realisatie. Daarnaast willen we kinderen meenemen in de gedachte van maatschappelijke betrokkenheid en zorg dragen voor je eigen omgeving.

Het vlekkenplan

Middels de brainstormbijeenkomst en de kinderinspraak, hebben we input verzameld om te komen tot een eerste aanzet van een plan voor ontmoet- en speelvoorzieningen in ons dorp.  Alle input is door ons geïnventariseerd en verwerkt. Er is rekening gehouden met de volgende criteria: ligging, verkeersveiligheid, omgevingsfactoren en toezicht. In samenwerking met de gemeente Echt-Susteren heeft dit geresulteerd in een vlekkenplan. Zie bijlage 1 voor het vlekkenplan.

Tweede dorpsbijeenkomst

Het vlekkenplan was klaar, dus tijd voor een terugkoppeling in het dorp. In augustus 2018 hebben we daarom een tweede dorpsbijeenkomst georganiseerd. De uitnodiging voor deze bijeenkomst is onder andere huis aan huis in het dorp bezorgd en via andere media kanalen en persoonlijk netwerk bekend gemaakt.

Tijdens de bijeenkomst hebben we het vlekkenplan gepresenteerd. Tevens is het vlekkenplan gepubliceerd in de dorpskrant van Maria Hoop, zodat inwoners die niet aanwezig konden zijn op de bijeenkomst toch geïnformeerd werden. Het plan is positief ontvangen. We merkten dat het initiatief begint te leven in het dorp. We konden door met de volgende stappen.

Uitnodiging voor de dorpsbijeenkomst huis aan huis bezorgen

Sfeerbeelden van de dorpsbijeenkomst

Ontwerpplan leverancier

Na de tweede dorpsbijeenkomst hebben we twee leveranciers benaderd met de vraag om aan de hand van alle input en het vlekkenplan een ontwerp te maken voor uiteindelijk  vier ontmoet- en speellocaties in het dorp. Beide leveranciers zijn aan de slag gegaan met het maken van een ontwerp en hebben deze aan ons gepresenteerd. Uiteindelijk is onze keuze op leverancier Eibe gevallen. Samen met Eibe zijn we het plan gaan finetunen, gezamenlijk willen we er een mooi project van maken. Zie bijlage 2 voor het ontwerp.

Inloopavond in het dorp: presentatie van het ontwerp

Het plan krijgt steeds meer vorm en een concrete invulling, daarom wederom een moment voor terugkoppeling in het dorp. In februari 2019 hebben we een inloopavond gehouden voor alle inwoners van Maria Hoop. Deze avond was ook een vertegenwoordiger van leverancier Eibe aanwezig, onze speelruimte adviseur, medewerkers van de gemeente Echt-Susteren (beleidsmedewerker - vakspecialist groen, sport en spelen - medewerker verkeer) en een jongerenwerker van de welzijnsorganisatie. Tijdens deze goed bezochte inloopavond hebben we het ontwerp van Eibe tentoongesteld en konden onze dorpsgenoten hun mening met ons delen. Het was een geslaagde avond waar veel mensen een kijkje zijn komen nemen en we veel positieve geluiden hebben gehoord over het plan. Aandachtspunten die nog naar voren zijn gekomen, zijn genoteerd en gedeeld met de gemeente en Eibe.

De uitnodiging en sfeerbeelden van de inloopavond

Blijven werken aan leefbaarheid

Na realisatie van de beoogde ontmoet- en speelvoorzieningen is ons initiatief niet klaar. Als stichting (en als dorp) hebben we een rol in het beheer en onderhoud van de te realiseren voorzieningen. Het is daarmee een doorlopend gezamenlijk initiatief waar we samen een verantwoordelijkheid voor dragen.

Ook gaan we in de toekomst van de locaties gebruik maken om daar dorpsactiviteiten te organiseren in het kader van spelen en ontmoeten, denk bijvoorbeeld aan Burendag of een Buitenspeeldag. Hiermee willen we ontmoeting, burenhulp en sociale verbindingen in het dorp stimuleren en versterken.

Wat heeft het al opgeleverd

We hebben al behoorlijk wat stappen gezet. De bijeenkomsten in het dorp, de verzamelde input en communicatie rondom ons initiatief hebben geleid tot een gezamenlijk gedragen plan. Het programma van wensen en eisen is in kaart gebracht en op basis daarvan is een ontwerp gemaakt door de leverancier.

We hebben veel contacten gelegd in het dorp, om zoveel mogelijk dorpsgenoten te betrekken en om verbindingen en samenwerkingen tot stand te laten komen.

Verschillende dorpsgenoten hebben al toegezegd (op termijn) een bijdrage te willen leveren, bijvoorbeeld bij taken wat betreft het beheer en onderhoud van de ontmoet- en speelplekken en het organiseren van activiteiten. We merken dat het initiatief leeft in het dorp!

Samenwerking en verbindingen leggen waar mogelijk vinden wij van groot belang. Zo zijn we momenteel betrokken bij overleg met de basisschool en het gemeenschapshuis om mee te denken over de invulling van de ruimte rondom het gemeenschapshuis en school.

Daarnaast gaan we als stichting ook deelnemen aan de bestuursvergaderingen van het gemeenschapshuis De Annendaal.

De lokale voetbalclub heeft toegezegd te willen sponsoren door een financiële bijdrage te doen voor het realiseren van een voetbal gerelateerde voorziening.

Deelname Kern met Pit 2019

We zijn met ons initiatief, samen met nog 17 andere projecten in Limburg, geselecteerd om deel te nemen aan de Kern met Pit editie 2019. We waren door de KHML (Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij) uitgenodigd om tijdens de Kern met Pit dag in Ospel in januari ons project te komen pitchen. Tijdens deze dag zijn we in contact gekomen met andere projecten en hebben we ons netwerk weer verder uitgebreid en ideeën opgedaan. Hopelijk lukt het ons om binnen een jaar ons project te realiseren en ontvangen we het predicaat Kern met Pit én 1.000 euro. Ons streven is om trofeewinnaar te worden en mee te dingen naar de Gouden Pit en bijhorende prijs van maar liefst 3.000 euro.

NLdoet 16 maart 2019

In samenspraak met ons zorgt de gemeente Echt-Susteren voor het grondwerk en de groenvoorziening met betrekking tot de ontmoet- en speelvoorzieningen. We vinden het belangrijk om waar mogelijk ook zelf de handen uit de mouwen te steken. In het voorwerk kunnen we als inwoners alvast iets betekenen.

Op één van de locaties moest het huidige tegelwerk vervangen en uitgebreid worden. Hier wilden wij graag een steentje aan bijdragen. We hebben in overleg met de gemeente hiervan een NLdoet klus gemaakt. Tijdens de inloopavond en met een oproep op facebook hebben we onze dorpsgenoten gevraagd om te komen helpen tijdens NLdoet, met het leggen van tegels op de plek waar het toekomstig voetbal/basketbalveldje moet komen. Samen met een medewerker van de gemeente Echt-Susteren hebben we met een groep inwoners het pleintje betegeld. Achterliggende gedachte hierbij is ook om onze dorpsgenoten te betrekken bij het verbeteren van hun eigen woon- en leefomgeving. Wethouder Marian Bruijsten kwam die dag een kijkje nemen.

‘We doen het samen! Festival’ 30 maart 2019: VSBfonds donatie op locatie

Tijdens het ‘We doen het samen! Festival’ hebben we deelgenomen aan ‘donatie op locatie’ van het VSBfonds. We hebben van het VSBfonds een bijdrage van €10.000 mogen ontvangen voor ons initiatief. Het project ‘De Hoeskamer’ (gemeenschapshuis De Annendaal) uit ons dorp heeft tijdens het festival de Bronzen Pit gewonnen.

Boomplantdag 2019

In het kader van boomplantdag hebben de leerlingen van groep 5/6 van basisschool De Bolleberg in Maria Hoop in samenwerking met onze stichting en de gemeente bomen en een plukhaag gepland. Zo kunnen de kinderen zelf in de toekomst tijdens het spelen een gezonde versnapering plukken. Op deze manier is met de kinderen aandacht besteed aan zorg dragen voor je eigen omgeving en maatschappelijke betrokkenheid.

Najaar 2019

Achter de schermen zijn we de afgelopen maanden volop bezig geweest met het aanschrijven van fondsen die ons project financieel wilden steunen. Nadat enkele grote fondsen ons helaas afwezen, is het dan nu toch gelukt door de financiële bijdrage van de gemeente Echt-Susteren, het VSBfonds, het FSIfonds, Stichting Boschuysen, het Sint Bernhard Cultuurfonds, het PBCfonds en voetbalclub Conventus ’03.

Nu het financieel rond is, is er in week 38 gestart met de werkzaamheden op het Diergaarderplein en de Scheallertstraat en in week 44 zal er gestart worden met de werkzaamheden in het bosperceel en ’t Paedje. Dankzij de Gemeente Echt-Susteren is er rondom de speelplek op de Schellaertstraat een haag geplant met doorgangen naar de speelplek. Helaas zijn er dode stukken haag, deze worden in het najaar vervangen.

Vanaf eind september kan er gespeeld worden op twee locaties, daarom willen we niet wachten met de opening totdat alle locaties af zijn.

Voorbereidingen Schellaerstraat                     Plaatsing toestellen Schellaertstraat

Plaatsing toestellen bospunt

Feestelijke opening 5 oktober 2019

Op 5 oktober jl. heeft de feestelijke opening plaatsgevonden van de eerste twee gerealiseerde speelplekken. Onder veel belangstelling vond de aftrap plaats op de Schellaertstraat. Na een woordje vanuit onze Stichting en van wethouder Marian Bruijsten hebben de kinderen symbolisch de nieuwe speeltoestellen ‘uitgepakt’. Uiteraard is er vervolgens volop gespeeld en was het een gezellig samenzijn van buurtbewoners, ouders, opa’s en oma’s. Daarnaast hebben kinderen op het Diergaarderplein genoten van voetbalwedstrijdjes en balspellen onder leiding van voetbalclub Conventus ’03 en Rico Zeegers. Wij kijken terug op een geslaagde dag!

Inmiddels zijn ook langs Ut Paedje de speeltoestellen geplaatst. Het Speelbos is speelklaar gemaakt en grotendeels ingericht, hier zal nog een fietscrossbaan worden aangelegd. Ook op deze twee speelplekken kan er gespeeld worden!

Wij hopen dat zowel jong als oud heel veel plezier zullen beleven aan de nieuwe ontmoet- en speelplekken in ons dorp. Daarnaast hopen we ook dat we er gezamenlijk zorg voor kunnen dragen om het leuke, veilige en schone plekken te laten zijn en blijven. De speelplekken en toestellen zullen regelmatig gecontroleerd worden op veiligheid en onderhoud.

Opening speeltuin Schellaertstraat 			  Opening op het Diergaarderplein

Het speelbos				      Evenwichtsparcours Ut Paedje

Heerlijk nazomeren op 24 oktober 2019 met spelende kinderen om ons heen en ouders die elkaar ontmoeten.

Schouders eronder op zaterdag 21 december

We hebben een oproepje om facebook geplaatst om onze dorpsgenoten te vragen of ze ons wilden helpen met het opschonen van het bos en het weghalen van takken en wortels.

Hoe nu verder

Met de volgende actiepunten zijn we momenteel bezig of gaan we op (korte) termijn mee aan de slag.

- In overleg met gemeenschapshuis De Annendaal en basisschool De Bolleberg over de invulling van de ruimte rondom het gemeenschapshuis en school.

- Lokale ondernemers benaderen voor mogelijkheden wat betreft sponsoren materiaal, financieel en/of in de vorm van diensten.

- In gesprek blijven met onze dorpsgenoten. Wie kan en wil iets betekenen, te denken aan: organiseren van financiële acties, (regelen van) hulp bij de aanleg, taken in beheer en onderhoud, toezicht en sociale controle, organiseren van activiteiten.

- Blijven communiceren in het dorp over de stand van zaken van ons initiatief, o.a. middels bijeenkomsten, berichten in de dorpskrant, onze facebookpagina.

- Overleg blijven voeren met de gemeente Echt-Susteren voor afstemming en informeren over voortgang.

Bijlage 1: Vlekkenplan

Het vlekkenplan bestaat uit de volgende locaties.

- Diergaarderplein

Huidige situatie

Thema sport en spel

Locatie aantrekkelijker maken als verblijf/ontmoetplaats

Groen

voetbal en basketbal

duikelen

springen

bankjes

prullenbak

fietsenrek

- Hertestraat

Huidige situatie

Wandelroute aantrekkelijker maken

Functie fruitbomen versterken en uitbreiden in samenwerking met de basisschool

De Bolleberg.

- Schellaertstraat

Huidige situatie

Spelen en ontmoeten

in de speeltuin

speeltoestel voor de allerkleinsten

klimmen / kruipen / glijden /

duikelen / schommelen / draaien /

slingeren / wippen

bankjes / prullenbakken / fietsenrek

- Ut Paedje

Huidige situatie

Verblijven in natuurlijke omgeving met speelse elementen

Picknickplek

Evenwicht

Slingeren

Schommelen

Springen

Bankjes

Prullenbak

Fietsenrek

- Speelbos

Huidige situatie

Natuurspeelplek / avonturenbos: spelen en natuureducatie

crossen

slingeren

klimmen

draaien

glijden

kruipen

evenwicht

hangen

bouwen

bankjes

prullenbak

fietsenrek

Bijlage 2: Ontwerp Eibe

- Diergaarderplein

- Ut Paedje

- Schellaertstraat

Vervolg Schellaertstraat

- Speelbos