**Afspraken eerste fase Bonte Bermen Onnen** (28 februari, 2020)

**Achtergrond**

‘Bonte bermen Onnen’ heeft een tweeledig doel: een verkeersremmende werking en het vergroten van de biodiversiteit. Het basisconcept is het effect van de bloembakken versterken door aan de noord- en zuidzijde in de bermen van de toegangswegen van het dorp een bloemrijk beeld te creëren. In het dorpscentrum, het ‘haventje’ en rond de Tiehof zijn ook enkele plekken die zich lenen voor aanpak met een bloemrijk mengsel. Voor de toegangsweg aan de westzijde kunnen twee veldjes wat biodiverser worden door aanplant van bloembolletjes en stinzeplanten.

**Wat gaan we eerst doen**

Omdat het niet behapbaar is om met de beschikbare menskracht en geld alles in één keer te doen en omdat het momenteel niet het meest geschikte seizoen is om te zaaien, is in overleg met drie vertegenwoordigers van de gemeente besloten het project in fases uit te voeren. We starten tijdens NL DOET op zaterdag 14 maart met een klein deel rond de Tiehof en aan de noordkant van de dorpsweg. Op basis van de ervaringen zal de rest in het najaar worden uitgevoerd.

We beginnen op de volgende plekken:

1. Noordkant (Harense kant): het eerste bermvak aan de westzijde, direct na de eerste geplaatste bloembak, zal in zijn geheel worden aangepakt: graszoden afplaggen en inzaaien. Het bermvak is ongeveer 30m2. Het afplaggen gebeurt machinaal door dhr B. Smid. Rondom de bomen moet het voorzichtig met de hand gebeuren. De direct aanwonende is akkoord met de aanpak van de berm.
2. *Als het heel voortvarend gaat willen we gelijk ook nu al aan de zuidkant (Noordlarense kant) een bermvak doen (oostzijde, 30m2)*
3. Rondom Tiehof is een klein veldje (20 m2) rondom een boom. Het boomveldje wordt een klein project om met de hand uit te voeren. Zo mogelijk met de hulp van kinderen uit de buurt.
4. Tegenover de Tiehof is een particulier hellinkje (30 m2). De eigenaar van de helling is akkoord dat dit wordt schoongemaakt en vervolgens ook wordt ingezaaid.

Niet lang daarna volgen

1. Mogelijk nog twee kleine projectonderdeeltjes bij de Tijborg en Stichting Gezien en Gehoord.
2. De aanpak rond het bankje bij de Oranjeboom, op de ‘vork’ Mottenbrink en Dorpsweg. Via een actie ‘steenbreek’ zouden we de middenstip van de ‘rotonde’ willen vergroten. (zie email 25/2/2020 aan Sjoerd Wagenaar en Frank Wieringa)

In het najaar 2020 volgen:

1. De driehoek (200 m2) langs de Koelandsdrift richting het haventje (grenzend aan het weitje van dhr. O. van der Velden). Dit is vrij rijke grond, geschikt voor G1 mengsel.
2. Haventje: rondom de picknicktafel. Hier ligt nu gazon. Dit kan worden gefreesd en vervolgens ingezaaid met ‘nectar onder het mes’.
3. Noord en zuidkant: Als de eerste bermvak(ken) goed aanslaan kunnen meerdere bermvakken worden aangepakt aan noord en zuidkant.
4. Westzijde (Lange Landweg): hier kunnen twee veldjes worden verrijkt met bosanemoon, salmonszegel en wilde narcis.
5. Meer bloembollen: aan de smalle kant langs de dorpsweg en in het midden van het dorp, langs de mottenbrink, de langelandweg en langs de dorpsweg kunnen ook meer bolletjes worden geplant. Bij het planten van bolletjes zou de inheemse Wilde narcis speciale aandacht kunnen krijgen. Deze soort was vroeger vrij algemeen maar is inmiddels zeldzaam op haar natuurlijke standplaatsen.

**Afspraken:**

1. *Het dorp* plagt op 14 maart de geselecteerde bermen zoals hierboven beschreven in 1,2 3 en 4 af met behulp van een graafmachine van een bewoner en spierkracht. Op 14 maart wordt hopelijk ook het merendeel hiervan ingezaaid. Als een schoolklas van de Borg mee doet zal het hellinkje mogelijk op een ander moment worden ingezaaid. Afvoer van de geplagde grond geschiedt, voor zover door het dorp gewenst, door de gemeente.
2. *De gemeente* zal in het najaar het terrein bij het haventje frezen. En (laten) inzaaien met ‘nectar onder het mes’. We horen graag tijdig wanneer het frezen plaats zal vinden omdat we fotos willen maken van het proces. Verder moet nog afgesproken worden wie er dan zaait, de gemeente zelf of een van ons.
3. Zaad kan worden verkregen via de gemeente (Hemmo de Jager). In totaal is voor 14 maart zaad nodig voor de volgende stukken:
   1. Berm Noord (westzijde) 30 m2
   2. Berm zuid (oostzijde) 30 m2
   3. Berm Tiehof 20 m2
   4. Hellinkje 30 m2
   5. Verder in de planning (welzijns)projectjes Gezien en Gehoord (Mottenbrink) en de Tijborg 75 m2

**Subtotaal voorjaar: 185 m2, ofwel 185 gram**.

In het najaar volgt dan nog:

* 1. Berm Koelandsdrift 200 m2, ook G1 mengsel
  2. Haventje 200 m2 met ‘nectar onder het mes’.

Totaal: **najaar 2 x 200 gram** (verschillende mengsels)

1. Veiligheid: Gele hesjes. Paar hesjes zijn beschikbaar, kan de gemeente extra aanleveren?

**Wat is er dan nodig op actiedag 14 maart**

Graafmachine van Bennie Smid voor het afplaggen van de bermen aan de Dorpsweg en de Tiehof. Inschatting: 2 uur werk (actie Janneke)

Grond in kruiwagens, aanhanger of klaarleggen voor de gemeente.

Schoppen, harken en kruiwagens voor handwerk van buurtbewoners.

Zand (mengzand voor zaad) 25 kilo (actie Amanda) en bakken voor verdelen van het zaad

Zaad (actie gemeente en Amanda),

Paaltjes/draad om vakkenindeling te maken (actie Amanda)

Bijkopen streepzaad, cichorei, wilde peen, margriet, klaproos : 5 x 3,50 (actie Amanda: Cruydthoeck)

Narcissen voor aanvulling van de plantenbakken (actie Janneke: Bartelds)

NB 1 Zaaien kan alleen bij niet te harde wind.

NB 2 Niet vergeten: *banner van KNMH ophangen bij onze actiedag*! Goed afspreken dat elk onderdeel gefotografeerd wordt!

*NL DOET Zaterdag 14 maart 2020*

*Inloop en koffie in de Tiehof vanaf 9.30 u*

*Aan het werk tussen 10 en 12 uur gevolgd door gratis lunch voor vrijwilligers in de Tiehof*