Centrumplan Veeningen (Versie 5)

In de door de bewoners van Veeningen opgestelde dorpsvisie (22 juni 2011) zijn als actiepunten aangegeven het versterken van de centrumfunctie van Veeningen en het verhogen van de verkeersveiligheid in de omgeving van de school. Deze twee punten worden uitgewerkt in het centrumplan. Vanuit praktische overwegingen is het centrumplan gesplitst in twee onderdelen namelijk:

- Het multifunctioneel maken van  het centrum met zijn school, dorpshuis, speeltuin en sportveld.

- Het verhogen van de verkeersveiligheid rond de school.

Hieronder is de huidige en toekomstige situatie weergegeven. Vervolgens zijn de vernieuwingen beschreven.

Nieuw

A =  Jeu de Boules

B =  Afdak

C =  Hardloopbaan

D =  Sportkooi

E =  Fitness

F =  Extra parkeerruimte

Activiteiten

Etc.

G =  Nieuw ingang voor verkeer

Bestaand

Gebouw

H =  Berging korfbal en speeltuin

Aanwezige

faciliteiten

Woningen

Woningen

Woningen

Woningen

Bos recreatie / wandelen

Dorpshuis

Basis-

school

Peuter-

speel-

zaal

Korfbal

Speeltuin

A

C

C

D

E

F

G

H     B

1.   Multifunctioneel maken van  het centrum met zijn school, dorpshuis, speeltuin en sportveld.

De doelen van het multifunctioneel maken van het centrum van Veeningen zijn:

- Het bevorderen van het ontmoeten van de bewoners van Veeningen van verschillende leeftijden en met verschillende interesses. Dit wordt gestimuleerd door het sportveld meerdere functies te geven.

- Stimuleren van bewegen door bewoners van alle leeftijden.

- De verenigingen en bewoners van Veeningen te betrekken bij het opstellen van de plannen en het realiseren hiervan.

- Het sportveld efficiënter gebruiken. De faciliteiten rond het dorpshuis te verbeteren waardoor het gebruik van het dorpshuis verhoogd wordt en de exploitatie verbeterd wordt.

- De faciliteiten voor de leerlingen rond de school te verbeteren.

Door het sportveld meerdere functies te geven komen er mogelijkheden voor bewoners van alle leeftijden en interesses om te ontspannen, bewegen, sporten en te ontmoeten. Het centrum van Veeningen wordt dan voor alle Veeningers met zijn: speeltuin, Jeu de Boules, dorpshuis (incl. binnensport en terras), school, sportkooi, hardloopbaan en korfbalvelden.

De onderstaande toevoegingen en activiteiten zijn gepland.  

Jeu de Boulesbaan. 

Direct aansluitend aan de speeltuin komt er een Jeu de Boulesbaan van 12 bij 15 meter. Bij een breedte van 12 meter kunnen er 3 partijen gelijktijdig gespeeld worden.

Voor het aanleggen moet er 40 cm grond worden afgegraven. Vervolgens komt er 20 cm zand, 20 cm puin (0.40) bij voorkeur kalkzandsteen en een hafverharding. Rondom de baan komt er een opstaande rand.

Bij de Jeu de Boulesbaan worden tevens een aantal banken geplaatst.

Opknappen berging korfbal / speeltuin incl. een overkapping toevoegen aan de berging.

De huidige berging voor het korfbal en de speeltuin moet worden opgeknapt. Tevens is er behoefte aan een vaste overkapping bij evenementen voor bijvoorbeeld een jury. Deze overkapping komt direct aansluitend aan de berging. Gekozen is voor losse overkapping omdat dit een goede en goedkope oplossing is.

Hardloopbaan  om het sportveld.

Voor de hardloopbaan om het sportveld zijn er verschillende alternatieven onderzocht. De breedte van de baan wordt tussen de 2 meter en 2,7 meter.

De hardloopbaan zal zowel door de loopgroep, korfbal, leerlingen basisschool en individuele gebruikers kunnen worden gebruikt.

Op advies van de gemeente is er gekozen voor de halfverharding van Nobre Cal. Dit is een 100% natuurlijke halfverharding en uitstekend toe te passen voor fietspaden, wandelpaden en bospaden. Mits op de juiste manier aangebracht ontstaat een oppervlak dat onder alle weersomstandigheden voldoet en minimaal onderhoud vergt.
Het duurzame product bestaat volledig uit kalk waardoor onkruid geen kans heeft, chemische onkruidbestrijding is dus niet nodig. Ook gladheid door algvorming komt nauwelijks voor op

Nobre Cal. De afwerklaag wordt gelegd met een afschot van 1% naar buiten voor de afvoer van water.

Sportkooi

De voorkeur gaat uit naar een sportkooi van 10 bij 20 meter in plaats van een pannakooi. Een sportkooi is bruikbaar voor meerdere doelen en meerdere groepen gebruikers. Het is als het ware een onoverdekte sporthal.

Om de sportkooi multifunctioneel te maken is gekozen voor:

- Het plaatsen van de doelen in de buitenwand.

- Een verhoogd hekwerk achter de doelen met daaraan bevestigd basketbalringen.

- De mogelijkheid voor het plaatsen van korf, zodat de korfbalvereniging gebruik kan maken van de sportkooi.

- Een Porosolid drainvloer. Kleur groen met witte belijning.

- Een mogelijkheid een ijsbaan te maken tijdens de vorstperiode.

Fitnesstoestellen.

Naast de Jeu de Boulesbaan is er ruimte voor fitnesstoestellen. Het is een goede toevoeging aan het geheel.  Deze Finessetoestellen zijn geschikt voor alle leeftijden en zorgen voor optimaal gebruik van alle lichaamsspieren. De toestellen zijn dubbel uitgevoerd zodat de oefeningen zowel alleen als samen kunnen worden gedaan.

Bebossing en struiken om het sportveld.

In de loop van tijd is de bebossing  op de randen van het veld gekomen. Er staan reeds bomen  op het veld. In overleg met de gemeente (eigenaar van het veld) en de eigenaren van de omliggende gronden zal bepaald worden hoe dit verbeterd kan worden.

Opmerking: De lichtmasten staan op dit moment in de bomen om het veld. 

Parkeerruimte op sportveld.

Indien het parkeerterrein voor het dorpshuis te klein is, wordt er in eerste instantie uitgeweken naar het sportveld. De verwachting is dat dit  ongeveer 5x per jaar nodig zal zijn. Indien erg veel auto’s verwacht worden, moet uitgeweken worden naar andere plekken. Omdat we het verkeer tussen het dorpshuis en het sportveld / speeltuin willen vermijden wordt de ingang van het sportveld voor auto,s verplaatst . Deze komt achter de speeltuin. Dit wordt ook de ingang voor het maaien etc.

De verharding kan gerealiseerd worden door platte grasbetonstenen.

Oplaadpunt elektrische fietsen bij het dorpshuis.

Veeningen ligt op de route van meerdere fietstochten. Omdat steeds meer “elektrische” fietsen  gebruikt worden, wordt het dorphuis aantrekkelijker indien er een oplaadpunt is voor elektrische fietsen. Dit punt zal ook vermeldt worden bij oplaadpunt.nl en op diverse kaarten.

Mededelingenbord bij het dorpshuis.

Plaatsen van een mededelingenbord bij het dorpshuis. Hierop komen de verwijzingen naar de wandel- en fietsroutes en actuele informatie over Veeningen en omstreken. Dit bord is een onderdeel van het uitwerken van de wandelroutes in de gemeente De Wolden.
Het dorpshuis wordt een startpunt van de wandelroutes.

2.   Het verhogen van de verkeersveiligheid rond de school.

Een knelpunt is de veiligheid bij het halen en brengen van de leerlingen van de school. De inrichting van het parkeerterrein en de wegen bij het parkeerterrein worden als onoverzichtelijk ervaren. Besloten is dat in overleg tussen de Gemeente, de School, het Dorpshuis en Plaatselijk Belang nagegaan wordt welke oplossingen mogelijk zijn.

De volgende suggesties zijn gedaan:

- Het omdraaien van de rijrichting op het parkeerterrein.

- Weghalen of verlagen van de bebossing op het parkeerterrein aan de kant van de speeltuin.

- Afsluiten van de “weg” tussen het dorpshuis en het sportveld naar de school. (Wel toegang voor hulpdiensten.)