**Kern met Pit**

**Update Project Peelhorst Venhorst (oktober 2012)**

Aanleg voetbalveld

In september hebben de buurtbewoners van de Peelhorst (Venhorst) een tegelpad gelegd rondom het nieuw te realiseren pannaveldje in hun wijk. Begin oktober is het kunstgrasveld aangebracht, alsmede de ijzeren afrastering rondom het hele veld. Het pannaveldje is bijna gebruiksgereed.

Op de foto’s en het filmpje ziet u buurtbewoners druk bezig met de plaatsing van het hekwerk.

Aanleg speeltuin

Inmiddels is het geel zand voor de speeltuin aangebracht en is ook de tegelpad rondom het speelterrein door de buurtbewoners aangelegd.

Vervolgtraject

De speeltoestellen zijn besteld. De plaatsing van de toestellen is voorzien op donderdag 1 november a.s.

Venhorst, oktober 2012