Project herinrichting omgeving molen De Nijverheid Stramproy

Molen De Nijverheid vroeger. Veel ruimte rond de molen.

Molen de Nijverheid (1903) is een rijksmonument gelegen aan de Veldstraat en Sint Jozefstraat in Stramproy. De molen is eigendom van de gemeente Weert en in beheer bij Molenstichting Weerterland.

Op de molen draait molenaar/instructeur Jac Nijs samen met de vaste vrijwillige molenaars Geert Hannen en Bert Rietjes. De molen draait en maalt zeer regelmatig en wordt daarnaast ook gebruikt als instructiemolen voor de opleiding tot vrijwillige molenaar verzorgd door het Gilde van Vrijwillige molenaars. Voor deze opleiding wordt de molen tweewekelijks vooral op zaterdagen gebruikt. Tientallen molenaars hebben de voorbije jaren op molen De Nijverheid hun opleiding ontvangen.

De molen trekt tijdens de regelmatig door Molenstichting Weerterland georganiseerde speciale molenactiviteiten en steeds als de molen draait, veel publiek. Toeristen, dagjesmensen, toevallige passanten maar ook veel buurtbewoners en mensen uit Stramproy lopen dan even bij de molen binnen. Dat maakt de molen tot een ontmoetingsplek voor de buurt en voor Stramproy. Ook tonen de buurtbewoners zich altijd erg bij de molen betrokken. De molen is met recht een van de pareltjes van Stramproy.

Waarom een herinrichting?

Molen De Nijverheid heeft een toenemend biotoopprobleem. Een boom op de hoek van de Veldstraat met de Sint Josefstraat belemmert steeds meer de windvang bij windrichtingen tussen Noordwesten tot Westen en enkele bomen (3) langs de Sint Josefstraat zorgen voor biotoopproblemen bij wind uit het Noorden.

De bomen zorgen er bovendien voor dat de molen als gebouw ook steeds minder zichtbaar wordt. Komend uit de richting Bèèle-Erfke is de molen zelfs nauwelijks meer zichtbaar.

Verder is het, gedeeltelijk, met maaskeien verharde voorterrein tussen de moleninvaart en de woning van de familie K. van Berkel, Veldstraat 52, dringend aan een complete renovatie/vervanging toe. Op het niet verharde deel van het terrein liggen veel diepe kuilen waar water in blijft staan en het gras slaat, door de verdichting van de ondergrond, niet meer aan. Door de verdichting van de ondergrond dringt bovendien regenwater ook niet meer in de ondergrond door waardoor het terrein bij nat weer vol plassen staat en het hele voorterrein vanaf de straat erg modderig wordt. Ook het verharde deel van het terrein vertoont steeds meer kuilen, gaten en verzakkingen. Het risico van struikelen/vallen wordt daardoor ook groter.

De familie van Berkel heeft de molenstichting benadert met de vraag het terrein tussen molen en woning op te knappen.

Verder is de molen door de hoge haagbeplanting die het terrein van de molen omzoomt vanaf de openbare weg uitermate slecht zichtbaar en de buurt vraagt om een andere, betere, meer open inrichting van een groenstrook langs de Sint Jozefstraat.  Over deze groenstrook, in gemeentelijk beheer, bestaan klachten mbt sociale veiligheid, overlast van hangjongeren, nachtelijke baldadigheid, vervuiling en verpaupering. Het groen wordt vrijwel uitsluitend gebruikt als hondentoilet en er is onvoldoende beheer en onderhoud van de groenstrook.

De molen zelf heeft ook te maken met incidenten als ingooien van ruitjes, het ‘versieren’ van de omgeving rond de molen het rollen toiletpapier, jeugd die over de hekken klimt.

Vanuit de stichting Bèèle Erke/Nijsweike is richting Molenstichting Weerterland het idee geopperd het terrein rond de molen gezamenlijk met de buurtbewoners aan te pakken en te verbeteren.

De buurtbewoners hebben tijdens een speciale bijeenkomst in de molen laten blijken erg positief te staan ten opzichte van de plannen om het terrein rond de molen opnieuw in te richten. Verschillende buurtbewoners hebben laten blijken zelf ook actief mee te willen helpen bij het realiseren van deze plannen en ook later een deel van het onderhoud van het terrein op hun schouders te willen nemen.

Een lijst van buren die het project actief mee willen steunen is bijgevoegd.

In goed overleg met de familie van Berkel is verder een plan uitgewerkt voor het opnieuw verharden van het terrein tussen de molen en de woning van de familie van Berkel.

Wat zijn de uitgangspunten bij de herinrichting terrein tussen molen en woning?

Handhaving van de historische betrating met maaskeien uit 1903 voor de molen en vervanging van de bestaande bestrating (hergebruik van 80 m2 ) door de maaskeien opnieuw te leggen. Het totale terrein is ca 240 m2 groot zodat ca 160 m2 nieuw wordt bestraat.

Creëren van  twee parkeerplaatsen langs de woning van de familie van Berkel. Hierdoor wordt het probleem van het parkeren van voertuigen voor de molen weggenomen.

In de bestrating wordt, ter verfraaiing, in afwijkende kleuren maaskeien of afwijkend stenen (hergebruikte natuursteen kinderkoppen) het profiel van een molen aangebracht.

Een bestaande picknickplek (tussen de poort naar het Nijsweike en de poort naar de tuin van de familie van Berkel) wordt gerenoveerd of, bij voldoende financiële middelen, vervangen en hier wordt gras ingezaaid.

Ook een zithoek langs de woninggevel van de familie van Berkel wordt heringericht en krijgt een openbare functie met een picknicktafel. Bezoekers van de molen kunnen hier straks ook even zitten en de molen bekijken.

De halve molenroede (Pot-roede nr 969) blijft liggen, wordt beter in de entree geïntegreerd en wordt opgeknapt.  Ook wordt nabij de Veldstraat een fietsenstalling met een aantal klemmen gerealiseerd.

Op het terrein wordt bovendien een informatiekast geplaatst met informatie over de molens in het Weerterland, de molen De Nijverheid en over komende molenactiviteiten.

Het groen rond de molen wordt in het plan betrokken:

Tijdens de gesprekken is door de buurtbewoners de wens geuit de tuin bij de molen langs de Veldstraat opnieuw in te richten en de tuin ook vanaf de straat zichtbaar te maken.

Richting gemeente is gevraagd de bomen die een biotoopprobleem vormen te rooien of bij voorkeur, waar mogelijk te verplaatsen.

Tijdens overleg met de gemeente is voorgesteld hel terrein rond de molen helemaal bij de buurt te betrekken door het molenterrein grotendeels openbaar te maken.

De buurt pleit voor een open maar niet openbaar terrein.  Dus rooien van veel van de bestaande aanplant, heraanplant met laagblijvend groen en omzoming van het terrein  vanaf het Nijsweike aan de Sint Jozefstraat tot bij de moleninvaart aan de Veldstraat met een ca 1.50 meter hoog hekwerk zoals ook rond het Bèèle Erfke staat.

Ook verzoeken de buurtbewoners het bestaande trottoir, ca 80 meter, langs de Sint Jozefstraat aan de zijde van het Nijsweike door te trekken tot aan de Veldstraat en mogelijk een stop/parkeerverbod langs de Veldstraat in te voeren aan de zijde van de molen.

Voorstel herinrichting molentuin langs Veldstraat en groenstrook langs Sint Josefstraat.

Inrichting Molentuin:

De hoge en brede haagbeplanting rond de tuin wordt volledig gerooid.

De bestaande houten opslag wordt verplaatst/herbouwd in het Nijsweike.

Het konijnenhok wordt afgebroken.

De zitplek in de molenbelt (prieeltje) wordt opgeknapt. (Project NLDoet?)

Rond de molentuin wordt een nieuw hekwerk (ca 1.50 meter hoog) geplaatst.

Er wordt een 120 cm breed voetpad (verharding van dolomiet) aangelegd.  Dit voetpad sluit aan op het bestaande voetpad tussen Sint Jozefstraat en Veldstraat over het molenterrein. Het bestaande  voetpad wordt gerenoveerd en plaatselijk verlegd.

In de molentuin komen een aantal bloembedden met kleurrijke bloemen, oude groentesoorten en veldgewassen. Deze bedden worden onderhouden door de buurt of vrijwilligers.

Voorstel groenaanplant langs Sint Jozefstraat:

De bestaande afrastering tussen het terrein van de molen en de groenstrook langs de Sint Josefstraat wordt verwijderd.

Een bestaande haag (halve cirkel) op het terrein met ruimte voor een zitbank wordt opgeknapt en herkrijgt de functie als ontmoeting-, rustplek. Het bestaande pad in de groenstrook wordt gerestaureerd en met dolomiet verhard.

De bestaande bomen worden gerooid en door een aantal laagstam fruitbomen vervangen.

Verder is er ruimte voor het inrichten van een educatieve tuin.

Planning:

Het project wordt gerealiseerd met inzet van vrijwilligers vanuit de buurt, van stichting Bèèle Erfke, de Dorpsraad Stramproy, Molenstichting Weerterland, lokale bedrijfsleven.

Herbestraten voorterrein molen vergt 10/14 zaterdagen.

Herinrichten tuinen, groenstrook vergt 6/8 zaterdagen.

Het streven is het project tijdens Nationale Molendagen op 11/12 mei 2013 op te leveren.

Bekostiging:

Uitgangspunt is dat het project zichzelf financiert via sponsoring, subsidies van organisaties en zelfwerkzaamheid.

Gewenste inbreng van de gemeente Weert:

De gemeente Weert draagt zorg voor het aanleggen van het trottoir langs de Sint Josefstraat tot aan de Veldstraat en in de hoek van de Veldstraat (bocht voor verkeer).

De gemeente Weert zorgt voor het verwijderen en afvoeren van de bomen en het rooien van de haagbeplanting en verdere beplanting die niet wordt ingepast langs de Sint Jozefstraat, Veldstraat en langs de invaart naar de molen.

De gemeente Weert levert het plantmateriaal langs het dubbelstaafhekwerk

Inbreng Molenstichting Weerterland/Bèèle Erke:

Vrijwilligerswerk aanleg/inrichting tuin en groenstrook.

Vrijwilligerswerk herbestraten terrein tussen molen en woning.

Bekostiging materialen verharding (maaskeien, dolomiet, bandstenen) via sponsoring/subsidies.

Bekostiging nieuw meubilair via sponsoring/subsidies.

Bekostiging plantgoed en zaaimateriaal: via sponsoring/subsidies.

Sponsoring/subsidies*

’t Dorpsfonds Stramproy

Kern met Pit

Leefbaarheidsbudget buurtbeheer

MijnStraat/Jouwstraat

NLDoet

GroenenDoenNu

Dichterbijfonds Rabobank

Inmiddels hebben we al toezeggingen verkregen voor:

Gratis gebruik machines enkele dagdelen, leggen van de maaskeien gebeurt gratis.

Levering groenaanplant voor molentuin aan speciaal tarief.

Tijdsplanning:

Start project : februari 2013 Afronding project: Eind april/ begin mei 2013

Oplevering 11/12 mei 2013: Nationale Molendagen.

Begroting van kosten

| Omschrijving | Kosten | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Ondergrond voorterrein | 1.000 | Laag puin en zand |
| Maaskeien | 5.000 | 160 m2 nieuw is ca 45 ton ca 120 euro/ton |
| Dolomiet: 250 m2 | 1.000 | 40 euro per 1000 kilo |
| Kinderkoppen molenprofiel 20 m2 | 1.000 |  |
| Banden langs paden e.d. | 1.000 | Ca 200 meter |
| Machines e.d. huur | 2.000 | 400 euro per dag * |
| Informatiekast | 1.500 |  |
| Afrastering | 4.000 | 85 meter nieuw stijlen afrastering met twee toegangspoorten en dubbelstaafmat |
| Plantmateriaal aan de voet hekwerk | 750 | 85 meter Cotoneaster dammeri. 2euro/stuk |
| Plantmateriaal tegen hekwerk | 750 | 85 meter Berberis en Meidoorn 1,50 eur/stuk |
| Plantmateriaal divers | 750 | Voor in tuin kleuurrijk, fruitboompjes e.d. |
| Hout/materiaalopslag | 750 | Op Nijsweike |
| Picknickbank Ekol | 1.000 | 2 stuks |
| Zitbanken parkbank Ekol | 700 | 2 stuks |
| Voetverankering Ekol | 360 | 12 stuks |
| Machinehuur | 1.200 | 400 euro per dag * |
|  | 22.760 |  |
| Onvoorzien | 2.000 |  |
| Totaal | 24.760 |  |

Molenstichting Weerterland

Stichting Bèèle Erfke-Nijsweike

Omwonenden molen De Nijverheid

Dorpsraad Stramproy

Aan: 	het college van B en W van Weert										Beekstraat 54

6001 GJ  Weert

Betreft: herinrichting omgeving molen De Nijverheid,

Weert 17 november 2012

Geacht college,

Molenstichting Weerterland, Stichting Bèèle Erfke, de Dorpsraad Stramproy en de omwonenden van molen De Nijverheid aan de Veldstraat en Sint Jozefstraat in Stramproy hebben in goede onderlinge samenwerking de afgelopen maanden een plan ontwikkeld voor de herinrichting van het terrein rond molen De Nijverheid.

De achtergronden voor dit project staan in bijgaande notitie beschreven.

Over het plan is ook al enkele malen ambtelijk vooroverleg gevoerd.

Uitgangspunt van partijen is om het totale project via vrijwilligerswerk en via inbreng (in materiële en/of financiële) zin van sponsoren en dus zo mogelijk zonder een extra beroep op de gemeentelijke financiën te doen, te realiseren.

Wij verzoeken uw college wel om medewerking voor dit project en om een gemeentelijke bijdrage aan het realiseren van dit plan te leveren in de vorm van het afgeven van de benodigde vergunningen en het uitvoeren van een aantal werkzaamheden zoals het rooien van bomen en struiken, het aanleggen/verlengen van een trottoir en het leveren van het benodigde plantmateriaal tbv de afscherming van het terrein rond de molen.

Hoogachtend,

Molenstichting Weerterland                   Stichting Bèèle Erfke              Dorpsraad  Stramproy

K. van Berkel