Projectgroep ommetje klarenbeek

## Project Realisatie wandelommetje door Klarenbeek en Prooijenspark

### Inleiding

Op Walcheren is al een zeer uitgebreid netwerk aan geregistreerde en onderhouden wandelvoorzieningen . Het wordt geëxploiteerd en beheerd door de Stichting Landschapsbeheer Zeeland ( SLZ). Er zijn enkele aanleidingen nu ook voor het gebied Klarenbeek/Prooijenspark en omgeving met een plan voor wandelvoorzieningen te komen .

- Het gebied is wat dit soort voorzieningen nog vrijwel volledig een witte vlek

- Het gebied heeft daarentegebn wel de kenmerken en potenties voor zeer aantrekkelijke wandelroutes

- In de Griffioen wordt gewerkt aan een tweede ommetje door het gebied de Cleene Hooge en vandaar door de rest van het buitengebied met aansluiting op het Bolwerk  en met beoogde aansluiting met de Noordweg en het gebied rond De Veste. De betrokkenen uit de Griffioen vragen “Klarenbeek “ daarom mee te denken  en  naar oplossingen te zoeken

- Directe aanleiding nu met dit project te komen is de wens van de gemeente Middelburg in het kader van de groenbezuinigingen de groene beplanting me o.a wilgen langs het cultuurhistorische belangrijke Nieuwenhovense pad te doen amoveren.  Wijkbewoners verzetten zich daartegen

### Korte projectbeschrijving

Het gebied leent zich voor een prachtige wandelroute , die doordat een lus kan worden overgeslagen , buitengewoon geschikt is voor vrijwel elke bewoner en bezoeker van de wijk . Zowel voor degenen die een kleine wandeling willen maken als voor de echte wandelaars. Voor die laatsten biedt de beoogde verbinding met het tweede ommetje Griffioen en het tunneltje in de Prooijenseweg bovendien aansluitingsmogelijkheden met het langeafstandswandelnetwerk langs de Domburgse Watergang  en langs de Veerse Watergang.

Bijgevoegd globaal kaartje geeft ongeveer de beoogde route(s) weer . Uitgaande van het Bolwerk  , de Koepoort en het daar in de straat gerealiseerde kunstwerk van Marinus Boezem  gaat het via een klein stukje  Sportlaan  naar het achter de bebouwing van de Laan van Nieuwenhove gelegen historische voetpadje . Dit voetpadje staat reeds als een groen dreefje op een topografische kaart uit 1909. Overigens mag van de bewoners verwacht worden dat het padje het oude cachet terugkrijgt . Opschoning en planmatig aanpakken van lelijke schuttingen zodat een aantrekkelijk geheel ontstaat  mag toch zeker verwacht worden.Waarschijnlijk liep dit cultuurhistorische padje vroeger door naar het Brigdamse Kerkepad. Via de fraaie  Nadorstweg  en de prachtige Nieuwenhovenseweg komen we op het Brigdamse padje. Met aan de rechterzijde nog een van de fraaiste  en ook niet aangetast gedeelten van het tot het Nationale Landschap Walcheren .  Aan de andere zijde ligt het prachtige nieuwe natuurgebied. Van het Brigdamse Padje gaat het over een gedeelte van de Noordweg , een beschermd stads en dorpsgezicht  naar of de Schenkelweg met na ca 100 meter een beoogd laarzenpad naar de achterzijde van kwekerij het Noorden  of naar dezelfde plek via het Hoogelandse padje naast Kwekerij het Noorden . Vandaar wordt beoogd een verbinding te leggen met het door de Griffioen beoogde tweede ommetje langs de kwekerij van Weststrate.

Zou dat (nog) niet te realiseren zijn dat wordt beoogd langs de watergang tussen het Noorden en Weststrate naar de President Rooseveldlaan der  te koersen, die oversteken en van daaruit een verbinding te maken via het terrein de Veste met het Bolwerk en met de Speelhof Hoogerzael in de Griffioen. Zeker gelet op de geplande aanleg van een parkachtige voorziening tussen Hof ter Veste en de President Rooseveldlaan moeten hier goede verbindigen gevonden kunnen worden met het Bolwerk en de Speelhof Hoogerzael in de Griffioen.

Deze route kan met een extra lus nog veel meer mogelijkheden bieden . Halverwege de Nieuwenhovenseweg  rechtaf de W. C Sturmlaan volgen tot het van der Beestpad , dat aflopen en via de Prooijenseweg( met in het verlengde daarvan via tunnel toegang tot pad langs Veerse Watergang) bij het sportpark het Mooimanspad en vervolgens het W P Landzaatpad nemen. En vervolgens via de Brigdamseweg weer naar de Nieuwenhovenseweg of het brigdamse padje

Bij de verdere voorbereiding en  realisatie wordt samengewerkt met de provinciale projectgroep wandelpadennetwerk , met de voetpadenstichting Walcheren, met de Stichting Landschapsbeheer Zeeland SLZ  , die zoals gezegd ook verantwoordelijk is voor de exploitatie en beheer van het wandelpadennetwerk , met bewoners en bewonersorganisaties uit de wijk , met bedrijven , met het waterschap en  met vertegenwoordigers van de het Platform Griffioen en de Stichting De Cleene Hooge   in verband met geplande en potentiële  verbindingen met die wijk.

Het grootste gedeelte van de route(s) loopt over bestaande wegen en paden. Het  zier er vooralsnog niet naar uit dat dure infrastructurele voorzieningen nodig zijn. Met uitzondering van een overbrugging van de waterloop bij het bedrijf van Weststrate voor de verbinding met het tweede ommetje in de Griffioen. In het projectplan daarvoor is voor deze voorziening een brug begroot op basis van waarschijnlijk daarvoor bij RWS Terneuzen te verkrijgen zware waterbestendige balken . Daarom is met “de Griffioen “ overeengekomen hiervoor in dit projectplan geen voorziening meer op te nemen Uiteraard zal vroegtijdig goed met het waterschap worden overlegd zodat eventueel noodzakelijke vergunningen geen extra tijd meer  zullen vergen

De informatiepanelen en  bebording voor  dit  ommetje  kunnen in principe geleverd worden  door de SLZ . Dat laatste conform de bebording van het wandelpadennetwerk Walcheren.Het ommetje gaat daarvan ook deel uitmaken en wordt dan ook te gelegenertijd als ommetje in de publicaties e.d van de SLZ meegenomen.Beheer en exploitatie komen dan ook weer  bij de SLZ , waarmee we zeer constructief en nauw gaan samenwerken . SLZ sluit overeenkomsten met de boeren als dat voor dit ommetje nodig is . Probleem is wel dat de SLZ momenteel te maken heeft met grote bezuinigingen waarvan de consequenties voor het wandelnetwerk en eventuele aanvullingen daarvan nog geenszins duidelijk zijn. We moeten er dan ook rekening mee houden dat de kosten van infopanelen en bebording voor rekening van het project gebracht moeten worden. Voor dit ommetje globaal te beramen op € 3000. Zonodig zal voor exploitatie en beheer een beroep op de gemeente gedaan moeten worden . Nu bekostigen gemeenten en provincie ieder 50 % van deze kosten van de SLZ.

Zoveel  mogelijk werken we  met vrijwilligers.Dat geldt niet alleen voor de planvoorbereiding maar waar het maar enigszins kan  ook bij de uitvoering. Voor de overbrugging van de waterlopen, indien dat bij dit project al speelt  ,zal  een beroep op aannemers gedaan moeten worden.  .Vooralsnog gaan we ervan uit dat dat enkel de eventuele overbrugging in de omgeving van kwekerij  Weststrate betreft , die zoals hiervoor vermeld in de begroting van het tweede ommetje Griffioen is opgenomen.

De uitvoering kan binnen een jaar plaatsvinden .Opening in september/oktober 2013. Voor de verdere voorbereiding en uitvoering is een projectgroep gevormd

### Eerste globale begroting

Kosten

De totale kosten kunnen laag blijven , omdat geen extra infrastructurele voorzieningen nodig zijn.Ze bedragen naar verwachting  inclusief BTW  ca  € 3500 .Voor infopanelen en bebording ca € 2500.Daarnaast is nog een bedrag nodig voor publiciteit en communicatie. Stel ca  € 1000

Baten

Van het wijktafelbudget 2012 kan 1500 gebruikt worden.Daarnaast biedt  het wijkplan wellicht nog mogelijkheden of kan anderszins gerekend worden op een bijdrage van de gemeente van € 2500. Kan dat niet dan worden subsidiebronnen aangeboord. Het gaat om relatief kleine bedragen dus verwacht mag worden dat de uitvoering geen echt probleem zal zijn.

Voor nadere informatie en of vragen   kunt u terecht bij :

B. Lap Tel. 0118 639178 E-mail beladijo2hetnet.nl

Henk Veerman; tel 0118-627673, :e-mail : hfveerman@kpnplanet.nl

Nel Klap :tel  0118-638125; e-mail: nelklap@zeelandnet.nl

Gerry Roering ; tel 0118-626007;e-mail: gerrybrouwer@kpnmail.nl

Adviseurs :

Marien Boonman ;06-15603127; e-mail: cyrille@zeelandnet.nl

Jos van Hees; 06-55818326; e-mail : nickyjos@zeelandnet.nl

Bijlage : kaart