NAAM    Inrichting recreatieterrein Reahûs-Franekervaart

# INHOUDSOPGAVE

# Inleiding

# Doel project

# Effecten

# Uitvoering

# Samenwerking

# Financiën

Eventuele bijlagen

Uittreksel KvK Doarpsbelang Reahûs

# Bevestiging deelname Kern met Pit

Foto bestaande situatie

Foto sportvissers 2x

# Foto maquette

# Foto schotbalkenhok

Foto bosplantsoen

Impressie met fruitbomen

Foto gedicht op paal

- INLEIDING

Twee jaar geleden heeft het dorp een dorpsvisie opgesteld. Uitdrukkelijke wens was het herinrichten van it fiskersplak. Er is een werkgroep gekomen en om hun voorstel gaat het nu.

Het terrein is kaal en drassig. De afwatering is niet goed. De kade is onderhevig aan zware afslag omdat er geen bescherming van walbeschoeiing of rietkraag is.

Er is slechts 1 picknickbank aanwezig.  Op mooie dagen  is er behoefte aan veel meer zitgelegenheid voor de vele passanten. En op warme dagen is enige schaduw geen overbodige luxe

Regelmatig is het echt vol met sportvissers. Deze groep komt meestentijds met de auto. Maar in natte perioden is er te weinig parkeergelegenheid

De Slachte is een begrip door met name de Slachte marathon.  Maar de historie van de Slachte als waterkering tegen de Middelzee , de eerste inpolderingen in Friesland en de Franekervaart ontstaan uit een slenk die in de Middelzee uitmondde is bij de meeste mensen niet bekend.

Het ontstaan van het dorp Reahûs vindt zijn oorsprong in de reformatie.

Kortom deze unieke locatie heeft een geschiedenis die terug gaat naar rond 1000 na Christus. Dit verhaal willen we vertellen.

Het schotbalkenhok is een monument in die context.

Bij het aanrijden vanaf de Kliuw komt men langs een verwilderd stukje bosplantsoen.  Dit is de Slachte onwaardig.

- DOEL PROJECT

Inrichting van het recreatieterrein voor fietsers, wandelaars, spotvissers en allen die willen uitrusten en genieten van het specifieke Friese landschap aan de Franekervaart.

Blijvende expositie van kunst gemaakt voor de Slachtemarathon 2012 en het vertellen in woord en beeld van de geschiedenis  van de Middelzee, de slachte en het dorp, alsmede informatie  over de flora en fauna van de Slachte in relatie tot het beheer door het Fryske Gea, de eigenaar van de Slachte

# EFFECTEN

-drie picknicktafels in plaats van één

-een boom met bank voor de schaduw

-uitbreiding van de vissteiger met , evenals nu, een faciliteit voor

minder validen

-verharde parkeerplaatsen

-parkeerplaats voor de fietsen

-een vissteigertje erbij en de bestaande opgeknapt.

-3 informatiepanelen op het schotbalkenhok.

-oude fruitbomen langs de slachte

-kunstobjecten van de  Slachtemarathon 2012

- een rondlopend schelpenpad

-een terrein welke ook in de winter te betreden en te gebruiken is

# 4. UITVOERING

Wat we als dorp zelf kunnen doen gaan we ook doen.

De grote klussen zoals walbeschoeiing, terrein egaliseren en op nieuw

inzaaien, graafwerkzaamheden waar een kraan voor nodig is, moeten

worden uitbesteed. We kunnen wel assisteren.

Roodhuis ligt in een agrarische omgeving.  Materieel als tractoren met

voorlader,  verreiker en transport materiaal zijn voorhanden.

Na de zomervakantie willen we starten met de uitvoering. Het planten van

de bomen en struiken moet dan gebeuren wanneer de omstandigheden

daar het meest geschikt voor zijn. Dit zou uit kunnen lopen tot en met

maart 2013

# 5. SAMENWERKING

De gemeente is eigenaar van de grond.

Het Fryske Gea is eigenaar en beheerder  van de Slachte.

Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor de waterkering en dit terrein

ligt daar binnen.

In december 2011 waren deze partijen aanwezig in café Altenburg op

uitnodiging van de commissie. Daar hebben we de plannen voor de

inrichting voorgelegd en ze hebben toegezegd hun volledige medewerking

te geven.  Ook Nynke Talsma van Doarpswurk en Arjen Lobstein  namens

Plattelânsprojecten Noardwest Fryslân  waren daarbij aanwezig.

In overleg met de organisatie van de Slachte marathon zullen de kunst

objecten worden geplaatst.

6. FINANCIËN

Met dit project hebben we deelgenomen aan Kern met Pit

Op 14 januari hebben we een presentatie gedaan en zijn we geselecteerd voor de dertiende ronde van Kern met Pit. De selectie wordt beloond met een geldbedrag van  € 1000

De heer Klaas Abma, adjunct directeur van de gemeente Littenseradiel, is namens de gemeente bij dit project betrokken. Hij heeft verklaard dat het gemeente beleid is, dat als een aanvraag door Plattelânsprojecten is goedgekeurd , de gemeente de helft van het restant financiert.  In ons geval dus 30%.

Doarsbelang  Reahûs  neemt het restant van de financiering voor haar rekening.

INVESTERINGSBEGROTING

DEKKING

Gemeente Littenseradiel				€  8433

Kern met Pit						€  1000

Zelfwerkzaamheid					€  4860

Doarpsbelang Reahûs				€  2573

Plattelânsprojecten					€ 11244

Totaal							€ 28110

BIJLAGE 2

EXPLOITATIEBEGROTING

Er zijn geen vaste kosten.

De gemeente blijft  het terrein maaien.  Het bijwerken van die stukjes terrein waar de maaimachine niet bij kan wordt in eigen beheer gedaan.

Het onderhoud van de “ losse “ onderdelen en het snoeien wordt tevens in eigen beheer gedaan.

De vaste elementen zoals walbeschoeiing, stijgers en schelpenpad wordt door de gemeente onderhouden.

DEKKING   n.v.t.

BIJLAGE 3

BESTUURSSAMENSTELLING

De Commissie bestaat uit:

Alida van der Meulen    		Bongapaed 1 8736JE  Reahûs  0515-331813

Lid

Geertsje Broekens			Bongapaed 7 8736JE  Reahûs  0515-331371

Lid

David McDonald			Slypsterwei 2 8736 JD Reahûs 0515-332458

Lid

Helga Gerbrandij		Sanleansterdyk 24 8736 JB Reahûs   0515-332910

Penningmeester

Rein Terwisscha van Scheltinga               Sanleansterdyj 17 8736 JA Reahûs

Voorzitter                                               0515-332280          06-27064252

Email  reintvs@hetnet.nl