**Doel**• kinderen de natuur laten ontdekken• een ontdekkingsroute realiseren die ook geschikt is voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking• recreatieve veilige fietsverbinding aanleggen, • het oude landgoedbos naast de Huize Echten in ere herstellen, zodat er weer veilig gewandeld en van de natuur genoten kan worden•samenwerking versterken tussen inwoners van Echten• bedrijvigheid in Echten stimuleren• nieuwe mogelijkheden voor bestaande bedrijven/projecten creëren• mogelijkheden scheppen voor schoolprojecten EEN PROJECT DAT BIJDRAAGT AAN DE SAMENLEVING, ONTWIKKELING EN EDUCATIE, RECREATIE EN TOERISME

Wandelbos

**Plan van aanpak**1. Het creëren van een veilig wandelbos

.a. Verbeteren en herstellen van de bestaande wandelpaden.

b. Plaatsen van hekken om het bos fietsluw te maken zodat de paden herstellen.

c. Bruggetje vervangen en een veilige oversteek maken.

d. Het oude wandelpad langs de 'opoesteen' herstellen

2. Wegwerken van achterstallig onderhoud in het bos.

3. Realiseren van een fietspad een halfverhard pad als  veilige verbinding vanuit het dorp

4. Opschonen van het jaagpad.

5. Vertelplek bij de 'opoesteen'.

6. Eenvoudige bankjes realiseren met materialen uit het bos.

7. Een deel van het gekapte hout gebruiken voor belevingspad/ontdekkingsbos rondom de vijver.

8. Bewegwijzerde route uitzetten die voor een deel door het wandelbos gaat, met behulp van keien.

9. Basisschool ’t Echtenest ,Koninklijke Visio Huize Echten en de zorgboerderijen betrekken in het gehele project.

 Speel –en ontdekbos Roek pad

 **Plan van aanpak**

1. Onderhoud plegen aan het bos.

2. Speelbos en -pad realiseren waar de zintuigen van kinderen worden geprikkeld.

3. Kinderen van 't Echtenest en Visio denken mee om het bos aantrekkelijker te maken voor kinderen.4. Houtsculpturen zagen van materialen afkomstig uit het bos.

5. De vijf zintuigen worden op diverse speelse manieren aan het werk gezet.

**Voorbeeld** Zien - 'Het licht gaat uit', met de ogen dicht een pad volgen naar een vogeluitkijkhuisje, waar voloprondgekeken kan worden.

Ruiken - Grote slang plaatsen die als evenwichtsbalk gebruikt kan worden. Bordje met uitleg, slangen ruiken met hun tong.

Voelen - Neuzen voelen, sculpturen, raadspel: van wie is welke neus?

Proeven - Insectenproeverij, een maaltijd voor een egeltje klaarmaken.

Horen - Zittend op een troon je oor te luisteren leggen.

Aan het eind van de route is er ruimte om rond te neuzen en lekker te spelen.

 6. Educatie door middel van bordjes (ook in braille) en een knapzakroute.

7. Plaatselijke recreatieve bedrijven informeren en interesseren.

8. Bij het reeds bestaande informatiecentrum ruimte inrichten als kennis en Natuurmuseum passend bij het project.