Adres

Gennep, 16 juni 2016

Betreft: terugkoppeling status project Beweegtuin Gennep

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij willen wij u mede delen dat ons project volledig kan worden uitgevoerd zoals bij u aangevraagd. Doordat de fondswerving iets langer heeft geduurd dan verwacht, zouden we graag de looptijd iets willen verlengen naar: december 2017. Zodat we begin 2018 de eindafrekening bij u kunnen indienen. Als u derhalve een tussentijdse rapportage wenst, horen wij het graag op welk moment we die moeten aanleveren.

Zie onder een beeld van de financiering zoals die er nu uit ziet (en zie bijlage voor kopie beschikkingen van alle fondsen):

| Financier | Resultaat (€) |
| --- | --- |
| Vaillant Fonds LVC | 10.000 |
| Sluyterman van Loo | 7.500 |
| RC Maagdenhuis BRENTANO | 5.000 |
| Zeggenschap Limburg | 5.000 |
| Rabobank | 3.750 |
| Gemeente Gennep | 7.500 |
| Wijkraad | 5.005 |
| Totaal generaal | 43.755 |

De financiering is derhalve voor een groot deel gereed gekomen. Het project kan derhalve wat ons en onze partners betreft voortgang vinden. De begroting komt er als volgt uit te zien:

| Post | Kosten (€) |
| --- | --- |
| Toestellen (zie bijlage voor offerte) | 42.905 |
| Afwerking terrein | 850 |
| Totaal generaal | 43.755 |

We  hebben hiertoe met de beoogde leverancier om tafel gezeten. Er is gekeken hoe we soortgelijke toestellen konden krijgen in een goedkopere uitvoering. En minder prioritaire toestellen zijn komen te vervallen. Daarnaast hebben we nog naar wat extra zelfwerkzaamheid gekeken. Al met al ligt er een goed plan, dat ook op steun van de gemeente kan rekenen. Wij hopen dat u akkoord kunt gaan en mogelijk al een eerste voorschot kunt overmaken. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Stichting Op De Logte Gennep

Dhr. T. Schimmel

Bestuurslid

BIjlagen: Nieuwe offerte; Ontvangen beschikkingen

E-mail: todaschimmel@home.nl

Tel: 0485-512802

Tijdelijk secretariaat: Bierbrouwersgroes 17, 6591 KC Gennep