Vragen/aandachtspunten/afstemming gemeente/wijkraad/Kompan, Freddy,

d/d/ 3 augustus 2016

t.b.v. de gemeente

- Freddy vakantie van 5 augustus tot 5 september (echter kijkoperatie knie);

- Vervanging door collega Sanne Groenendal, tel 0418-681462                                                 email:  sangro@kompan.com

- De offerte t.z.t. aanpassen  vrijkomende grond wel afvoeren, € 650,- excl. Circa 25m3 (?)

- Vrijkomende grond, kosten leveren teelaarde en gras inzaaien rondom beweegtuin. Aantal vierkante meters in het veld te bepalen, mede in overleg gemeente/wijkraad/aannemer.   Aantal vierkante meters en prijs per m² afzonderlijk door te geven aan Kompan/ wijkraad.  Situatie in het veld samen met gemeente/wijkraad/aannemer  op te nemen.

Gemeente plant hiervoor een afspraak in met alle partijen!

- Projectleider Kompan:  Dhr. René van Zandbeek

Email: renzan@kompan.com  Tel: 06-21147350

- Is het voor de Wijkraad mogelijk om een servicecontract af te sluiten en welke kosten zijn hieraan verbonden?

- Wat valt er wel/niet in het servicecontract. (inspectie hoeft er dus niet in)

- wat is de gemiddelde afschrijvingstermijn van de toestellen?

Van de Wijkraad:

- Kompan: bij het overleg van het activiteitenteam op 8 augustus behoeft Kompan niet aanwezig te zijn.

- Akkoord met spelletjestafel en poefjes. Hoogte poefjes/tafel nog beoordelen!!

- Akkoord met TG0971 Energy Bike met 2 USB poorten i.p.v. FST117 Spinner Bike; vraag: risico dat poortjes worden vervuild?

- Akkoord met FST129 Crank –zitfiets- met ingebouwd speakersysteem en sleutel;  Is hoogte zadel instelbaar? Stoel/bankje later nog bezien.

- Wijkraad: Planwijziging/uitbreiding?

- Kompan: Aangepaste offerte met alle relevante informatie situatietekening, toestellen etc. (zie ook 3)

- Besluitvorming college later, naar verwachting 23 augustus 2016, vooraf afstemming concept overeenkomst betreffende grondgebruik en kosten jaarlijkse exploitatie (input Kompan).

- Wijkraad: Opdrachtverlening: (na afstemming ontwerp, incl. betaalcondities))

- Kompan: Wanneer bestelling toestellen en inplannen bij aannemer.

- Facturering moet overeenkomstig de afstemming met de fondsen, gelet op de vereiste eindverantwoording naar de fondsen (zie voorwaarden Twan).

- Betalingscondities wijkraad, termijnbetaling mede afhankelijk stand van de werkzaamheden en van de ontvangen subsidies/bijdragen! (geen eigen geld)

- Projectmanagement afzonderlijk in termijnen te factureren, mede afgestemd op de eindverantwoording naar de fondsen.

- Ontwerp informatiebord: onderling af te stemmen, inclusief namens fondsen?

- Afstemming aanvang uitvoering werkzaamheden en levering toestellen;

- Kompan: Betonplaat onder toestellen af te kitten, verzoek gemeente!

- Wijkraad: Wanneer definitieve opstelling toestellen aan te leveren?