## “living project”

## Werkgroep stichting “Historieherstel  2017” :

Let wel: het projectdeel dat deelneemt aan “Kern met Pit” omvat het volgende :

- Bouw van de historische klokkenstoel waarin 2 gemeentelijke luidklokken ( uit 1512 en een replica van een klok  uit 1417 )zullen worden opgehangen

- Aanleg van wandelpaden  in de directe omgeving van de kerkheuvels en plaatsen van rustpunten in het wandelgebied: zitbankje(s) e.d.

- Plaatsen van informatieborden over de historie van de gemeente Staphorst

- Het jeugdplan  waarin diverse activiteiten zijn opgenomen van ondersteuning door jongeren  bij de uitvoering van de plannen tot het organiseren van een klokluidcursus

projectinhoud en projectorganisatie

Algemeen:  aanpak activiteiten rond de herinrichting van de drie kerkheuvelplaatsen en een historische klokkenstoel  in de gemeente Staphorst

Het project voorziet in een permanente informatie rond deze historische Rijks monumenten op het gebied van:

- Historie

- Archeologie

Rond deze aandachtspunten is een “otaalprogramma” ontwikkeld .

Informatie m.b.t. de werkgroep :  samenstelling is reeds gerealiseerd

- Een lid met kerkelijke achtergrond/contacten

- Een lid van de stichting museumboerderij Staphorst

- Een lid  van de ondernemersgroep in de gemeente

- Persoon met ervaring op het gebied van bouwkundige restauratie

- Een lid van de stichting “historieherstel IJsseldelta” Overijssel

- Twee bij het onderwijs betrokken personen  uit de gemeente Staphorst

- Adviseurs met specifieke kennis :

  - Landschapsarchitect met “slagenlandschapervaring” in de gemeente Staphorst

  - Bestuur  stichting “Hulpfonds klokkenstoelen”

  - Bestuur Stichting “Klokkenluidersgilde” te Kampen

  - Lid kerkvoogdij  Hersteld N.H.kerk Staphorst

  - Plaatselijke ICT specialist

  - Ambtelijke advisering vanuit gemeente Staphorst

We willen het historiebehoud en historieherstel  realiseren door:

- Het kerkheuvelgebied , (compleet met de bouw van de oorspronkelijke klokkenstoel) te herstellen in de stijl van een zo  natuurlijk mogelijke opname in het oude monumentale slagenlandschap

- Het gebied  met de monumentale  elementen duurzaam te bewaken door het  te laten opnemen in een meerjarig gemeentelijk/provinciaal landschapsinrichtingsplan

- Het treffen van maatregelen die het beheer op verantwoorde wijze mogelijk maken:

  - aanleg van paden  met  beperkte doorgang: uitsluitend voor fietsers en wandelaars

  - kleine , in het landschap onopvallende parkeerplaatsen voor enkele auto’s  e.d. op enige afstand van de herstelde Rijksmonumenten ( kerkheuvels)

  - Het geven van adequate informatie: via buitenborden en digitale bronnen ( Q-r code) *

  - Het bevorderen van de aanleg van oorspronkelijke habitatplantengroei

  - Het maken van een 10-jaren behoud - en onderhoudsbeleidsplan :

( zal  t.z.t. aan de  stukken worden toegevoegd)

*Toelichting op het gebruik van virtuele informatietechniek via codes die vanaf fysieke,  langs de wandel –en fietsroute geplaatste  informatieborden kunnen worden gescand :

# Toepassing Augmented Reality beleving bij kerkheuvel-route Stichting Herstel Historisch Erfgoed Staphorst.

Om de bezoekers van de kerkheuvel-route optimaal de historische waarde te laten herbeleven is besloten om gebruik te gaan maken van Augmented Reality.

Augmented Reality (A.R) is een technologie die de realiteit en de virtuele wereld met elkaar verbindt.

In het Nederlands betekent 'augmented reality' letterlijk: verrijkte werkelijkheid.

Het is dus een mix van de realiteit met een virtuele toevoeging of verrijking.

Praktisch gezien stellen wij ons het voor dit project als volgt voor:

Het is de bedoeling dat de informatiepanelen van een QR-code of ander scanbaar beeld worden voorzien, dat ingescand kan worden met een smartphone of tablet. Middels een “app”  wordt de camera-functie van het apparaat ingeschakeld en kan de gebruiker zijn telefoon op een historisch landschappelijk element b.v.  een kerkheuvel richten.

Door de  “app” wordt nu de realiteit die door de camera van de telefoon gezien wordt, verrijkt met  historische elementen die vroeger in realiteit aanwezig waren,  maar die er nu niet meer zijn. Op deze bijzondere  manier kan de bezoeker via “Augmented Reality” teruggaan in de tijd en zich wanen in het landschap van weleer.

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om met behulp van historische beelddocumenten de  voor het  A.R.-systeem benodigde  “app” te laten samenstellen door studenten van ICT-opleidingen.

Gedragenheid door lokale instanties en organisaties: te benaderen instanties  o.a. :

- Stichting historieherstel IJsseldelta Overijssel

- Landschap Overijssel ( advisering en ondersteuning)

- Gemeente Staphorst ( opname in het totaallandschapsbeheerplanbeleidsplan )

- Regionale Historische verenigingen ( advisering)

- Stichting  “Hulpfonds  restauratie klokkenstoelen” ( advisering)

- Archeologie :AWN afd 20 IJsseldelta-Vechtstreek  en stichting SWARS

( stichting werkgroep archeologie regio Staphorst) : landelijke en regionale werkgroepen op het terrein van archeologie (advisering en onderzoek)

- “Natuurbeschermingsvereniging Staphorst/IJhorst” (advisering)

- Agrarische natuurvereniging “De Maten” (onderhoudsadvisering en onderhoud)

Benodigde investeringen:kosten

Naast informatieborden ( met  als extra de digitale downloadmogelijkheid van wandel-en fietsroutes  via Q-r code  en het mogelijk  gebruik van het virtuele A.R.-systeem)  : Gemeente Staphorst : opname in begroting

- Reparatie klok uit 1506  en het laten gieten van een 2e kleine klok: replica van de klok uit 1417 compleet met oorspronkelijke tekst en decoraties

- Aanpak herstel kerkheuvels

- Aanleg van 11km wandel- en fietspaden die de kerkheuvels verbinden en worden aangesloten op een groter netwerk van paden die ook in een pelgrimsroute zijn opgenomen ( Zwartewatersklooster en Hasselt)

# De begrotingen van  de diverse onderdelen zijn voor  de uitvoering van plannen in 2019  als bijlage toegevoegd !

“Financiering en instandhouding” na de aanleg/bouwperiode: zelfsupport

- Vrijwilligers :

  - permanente bemensing vanuit eerder genoemde ondersteunende organisaties

  - samenstellen van een pool vanuit de kerkelijke en burgerlijke gemeente :  een vrijwilligersploeg m.b.t. de uit te voeren onderhoud/herstelwerkzaamheden

Toegevoegde meerwaarde  aan het project in sociale en  economische zin:

- educatie t.b.v. het lokaal en regionaal onderwijs

- verbreding  van het inzicht in natuurlijke processen in de landschaps- historie

- Bestendigheid /duurzaamheid m.b.t. natuur , cultuur, historie en archeologie

- Inzet van vrijwilligers : onderhoud van de  natuur en van de genoemde monumenten

- Inzet van  maatschappelijk kwetsbare groepen via bestaande organisaties binnen de gemeente Staphorst

- Betrekken van Staphorster bedrijven bij de brede bewaking van de historische belangen rond de uit te voeren onderdelen van het totaalproject.

- Betrekken van de inwoners van de gemeente bij  plannen die nu en in de toekomst worden ontworpen en uitgevoerd

Het  project “historieherstel kerkheuvels klok en klokkenstoel “bindt verschillende elementen tot een krachtig netwerk  voor educatie, natuur en cultuurbehoud en is drager van  een vernieuwende sociale en historische bewustwording van de eerder genoemde waarden . Door  b.v. voor de bemensing van  onderhoudsploegen te kiezen voor de inzet van personen met een lichte verstandelijke /lichamelijke handicap  ( via lokaal aanwezige organisaties) draagt het project bij aan versterking van de werkgelegenheidsmogelijkheid voor deze categorie werkzoekenden .

Voor het toekomstige beheer voor het totale gebied waarin de kerkheuvels zijn gelegen zal mogelijkerwijs door gemeente Staphorst en de kerkelijke gemeente  zo mogelijk in samenwerking met S.B.B. , ook gezocht kunnen worden naar beheerders die kunnen worden gerekruteerd uit de landbouwsector : b.v. via de bestaande  Agrarische Natuur Vereniging : A.N.V. “De Maten”

Inmiddels is een nieuwe  situatie ontstaan :  samenwerking  tussen gemeente Staphorst en  de provincie Overijssel  en de stichting “Historieherstel 2017”  en  enkele andere partners waaronder de A.N.V. ( agrarische natuurvereniging “De Maten” om in een landschapsbeheerplan plan vanaf 1 januari 2019 te komen tot een werkplan waarin in een “bidbook “  dit landschapbeheersplan wordt gepresenteerd en na goedkeuring van de provincie in de komende jaren wordt uitgevoerd.

De  fasering van het project van de werkgroep “Historieherstel 2017” van 1 jan . 2019  t/m 31 dec. 2019

- Bouw en oplevering (inclusief plaatsing van de klokken) van de klokkenstoel

- Ontwerp , bouw en plaatsing  van de informatieborden vanaf  1 jan 2019 en gerealiseerd : voor 31 dec 2019

Een uitgewerkt  infrastructuur gerelateerd “ontsluitingsplan” (waarin wandel- en fietspaden zijn opgenomen) is aan dit basisplan toegevoegd !

Uniciteit van het project

- Het project is  uniek in zijn soort mede door de samenwerking met vele organisaties: zie eerdergenoemde ondersteunende organisaties

- Uitstraling naar de regio : door de genoemde uitgevoerde  activiteiten zal de komst van  doelgerichte historiebewuste bezoekers  uit  de regio worden bevorderd.

- Het additionele element  aan het project is de krachtenbundeling van vele historie- natuur- en “monumentencultuurbewuste” organisaties vanuit de particuliere  en overheidssector ( gemeente/provincie)

Doelen van het project :

Het hoofddoel: statutair vastgelegd :

- Behoud en beheer van de  unieke kerkheuvelterreinen/klokkenstoel en luidklokken  die voor zowel ouderen als jongeren goed bereikbaar en zichtbaar zijn

We willen dit doel bereiken via informatie aan de doelgroepen

    - Ouderen: seniorenbeleid

    - Jeugd: aanpak via “pakket basisonderwijs”

    - Studenten: aanpak “pakket voortgezet onderwijs”

    - Gezinnen : via een speciaal  opgezet “gezinspakket” ( gericht op wandel en fietsroutes naar de verschillende in het landschap opgenomen erfgoedmonumenten

Voor het bereiken van de verschillende doelgroepen zal worden gebruik gemaakt van de  reeds operationeel zijnde social-media : b.v. BLOG-Rouveen/BLOG-Staphorst   / facebook  maar ook de lokale berichtgevingen via b.v.  gemeentelijke kanalen en regionale en landelijke dagbladen en de website van de stichting “Historieherstel 2017”  www.historieherstelstaphorst.nl

Resultaten en effecten:

- Op termijn zien we  een en ander  resulteren in een vergrote aandacht voor de natuur ,cultuur en erfgoed - en gemeentelijke historie in het algemeen en aandacht voor het landschap met de daarin liggende kerkheuvels in onze gemeente in het bijzonder.

- Deze vergrote belangstelling zal o.i. op langere termijn op gemeentelijk en provinciaal kunnen leiden tot het maken van meer bewuste keuzes bij  politieke beleidsvraagstukken rond natuur en milieu en kerkelijke monumentenbehoud  en dus kwaliteitsverhogend werken.

## Het  plan  “Financiën”  met een kostenoverzicht  m.b.t. te realiseren onderdelen van het totaalplan voor het jaar  2019  wordt  bijgevoegd.

.

Bijlage  : plan inzet van jongeren bij het totaalplan “Historieherstel”

Jongerendeelname : De rol van de jeugd m.b.t. het totaalplan hebben we breed ingezet. …dit gelet op het gegeven dat vanuit het onderwijs ( Staphorst  telt 10 basisscholen en 1 school van voortgezet onderwijs)  in onze gemeente de vraag werd gesteld om een plan op te zetten dat  recht doet aan een stuk “vergeten en verdwenen historie”. Wij hebben in ons plan een jeugdaandeel opgenomen m.b.t. de volgende plan-onderdelen:

Inspraak van de  basisschoolleerlingen en leerlingen van voortgezet onderwijs m.b.t. de “aankleding” van de wandel -en fietspaden die in het paden tekenplan   reeds zichtbaar op de kaart zijn gezet. Hier wordt in 2019 een begin gemaakt  op de volgende  wijze :

  - Meedenken over  een ontwerp voor de informatiedragers langs de routes: digitaal of fysiek

Digitaal : ontwerpen van een app  die tijdens het gebruikmaken van de wandel- en fietspaden de gebruiker  via een app op de mobiele telefoon van  informatie kan voorzien op het terrein van :

    - Natuur en natuurbehoud

    - Historie

    - archeologie

  - Meedenken met  een  landschapsarchitect ( vrijwilliger)  m.b.t. het voorzien van  de kerkpaden van  nieuwe  en  passende  aanplant langs de route  van lokaal voorkomende ( zo mogelijk :  historische)  bomen en struiken  e.d. en planning van het onderhoud van dit nieuw  stuk bermbegroeiingsnatuur ( ook hier : het zich mede- eigenaar voelen van de begroeiing langs het  wandel- en fiets -traject )

  - Fysiek : in overleg met plaatselijke historici  en diverse organisaties wordt met jongeren  een informatieplan voor de fysieke informatieborden ontworpen. Op deze manier wordt de meedenkende jeugd wederom  mede-eigenaar van het project.

  - Integreren van het plan in een vaste rubriek van de plaatselijk reeds operationeel zijnde  internet/en BLOG’s  en  via een nog te ontwerpen  website

  - Het bestuur van de stichting “Historieherstel 2017” heeft al  in de vergadering van 21 oktober  2017 besloten 2 jeugdige adviseurs te benoemen die het bovenstaande verder mee vorm gaan geven  waarvan 1 persoon zitting krijgt in het bestuur van de stichting

  - Meedenken  m.b.t.   het  onderhoud van de paden  en meewerken aan dit plan ( in een kader van  b.v. een routedeel- adoptieplan)

  - Meedenken  in het overige deel van het totaalplan : bouw van de klokkenstoel  en  het ontwerpen van een gebruiksplan van de klokkenstoel. Met  behulp van de stichting “hulpfonds klokkenstoelen” en het Kamper “klokkenluidersgilde” hebben wij een cursus “traditioneel  klokluiden”  voor jongeren  in ons plan opgenomen ( De klokkenstoel wordt  in 2019  opgenomen in de fiets - en wandelroute)