**Tijdschema 2023**

**Speeltuin & Speelbos V.V. Knegselse Boys**

**Juni:**

* **Alles rond krijgen met Stichting SLLE (Samen op de Hoogte); zwart-op-wit krijgen wat hoogte is van hun bedrag**
* **Bestelling plaatsen bij Sablo**
* **Bestelling plaatsen bij Hoveniersbedrijf Willem Pulles**
* **Bestelling plaatsen bij Creations by Ilonka**
* **Vrijwilliger schema opstellen voor de komende weken**
* **Starten met verwijden van laurier struiken**
* **Laurierhaag langs tribune / tafeltennistafel fatsoeneren**
* **Schoonmaken van de muur voor muurschildering**
* **Starten met aanbrengen muurschildering**

**Juli:**

**Augustus:**

* **Starten met aanleg tegelpad**
* **Starten met opbouwen tafeltennistafel**

**September:**

* **Afwerken tegelpad**
* **Afwerken tafeltennistafel**
* *Foto’s en bewijslast verzamelen om alle subsidies te kunnen innen ( deel 2 )*

**Oktober:**

* **Afwerken speeltuin**
* **Opnieuw inzaaien langs wandelpad**

**November:**

* **Vragen om uitstel van deadline (helaas noodzakelijk)**
* *Foto’s en bewijslast verzamelen om alle subsidies te kunnen innen ( deel 2 )*

Indien de weersomstandigheden gunstig zijn en alles wordt tijdig geleverd is dit het nieuwe planning:

**December:**

* **Aanplanten Rhododendrons (deze periode is daarvoor het beste)**
* **Starten met ontwerpen reclame/publicatiebord**

**Januari 2024:**

* **Bosrand opschonen**
* **Plaatsen nieuwe picknick tafels**
* *Foto’s en bewijslast verzamelen om alle subsidies te kunnen innen ( deel 3 )*

**Februari 2024:**

* **Bosrand verder opschonen en verbeteren**
* **Starten met blotevoeten pad**
* **Starten met bouwen klimparcours en ballenwand**
* **Aanplanten Wilgenlaantje**

**Maart 2024:**

* **Afronden van alles**
* **Plaatsen reclame/publicatiebord**
* *Foto’s en bewijslast verzamelen om alle subsidies te kunnen innen ( deel 4 )*

**April 2024:**

* **Mogelijke uitloop**

**Mei 2024:**

* **Opening speeltuin**
* *Foto’s en bewijslast verzamelen om alle subsidies te kunnen innen (laatste deel)*
* *Let op: dit moet voor 1 mei allemaal afgewerkt zijn !!*
* **Afronden financiële zaken en een dikke streep erop**
* ***Gratis of goedkope verbeteringen en uitbreidingen altijd onderzoeken en zodoende ieder jaar proberen het Speelbos en de Speeltuin groter, leuker, beter en uitdagender te maken!***